ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc)

Komplex szakmai szigorlat/Záróvizsga 2025

Építésmenedzsment TÉMAKÖR

(Közlekedési létesítmények és Magasépítési specializáció -

2025. évi tanterv szerint)

1. Ismertesse az építési beruházás, kivitelezési folyamat szereplőit, a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint. Ismertesse a kormányrendelet felépítését, tartalmát, hatályát.

2. Ismertesse a szervezés folyamatában alkalmazható ábrázolási technikákat, folyamatábrázolási módszereket, térbeli elrendezés ábrázolását, időbeli ábrázolási technikákat!

3. Ismertesse a folyamatok kapcsolásának módjait, előnyeit, hátrányait, az illesztési szabályokat!

4. Költségvetés helye és szerepe, készítésének céljai?

5. Ismertesse az építőipari projektek előkészítése során elkészítendő dokumentumokat. Részletesen mutassa a projekt bázistervének dokumentumait.

6. Ismertesse az építőipari projektek zárásához, valamint a garanciális időszakhoz kapcsolódó szükséges feladatokat, elvárt dokumentumokat.

7. Ismertesse az építési piac és az építési költségvetés kapcsolatát! Költségvetés fogalma, fajtái, funkciói!

8. Költségvetési tétel felépítése, a költségvetés készítésének menete, mennyiség meghatározás módja!

9. Ismertesse a költségvetés készítés célját, fajtáit.

10. Ismertesse az építési szerződés kötelező és javasolt tartalmi elemeit. Sorolja fel a lehetséges mellékleteket egy generálkivitelezési szerződés esetében. Elszámolás módja szerint milyen építési szerződéseket különböztetünk meg? Pótmunka, Többletmunka fogalma, összehasonlítása.

11. Ismertesse az organizációs tervek fajtáit és a részletes organizációs terv tartalmát!

12. A munkahely térbeli berendezések általános elvei, az ideiglenes létesítmények fajtái, telepítésének elvei!

13. Ismertesse az építéssel kapcsolatos engedélyeket, az építési szerződések fajtái és a szerződésszegés esetei, a hozzájuk kapcsolódó szankciókat.

14. Ismertesse az építési napló, vezetéseinek szabályait, a bejegyzésre jogosult résztvevőket, papíralapú és elektronikus építési napló esetén is.

15. Ismertesse az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásait, az átadási dokumentáció tartalmát!